Obligatorio Ingeniería de Software Ágil

Iteración 4

## Tasks Specification

Grupo: MP-M6A-04

Alumnos:

Santiago Díaz 240926

Agustina Disiot 221025

Joaquín Meerhoff 247096

## Video demo del Prototipo:

**Grabar video del prototipo:**

Esfuerzo estimado: 1 hora ideal

Esfuerzo real: 1 1/2 horas

**Subir video del prototipo a Microsoft Stream:**

Esfuerzo estimado: 1/2 hora ideal

Esfuerzo real: 1/2 hora

**Controlar que el video sea funcional en la plataforma:**

Esfuerzo estimado: 1/2 hora ideal

Esfuerzo real: 1/3 hora

## Informe Académico

**Reflexión DAKI:**

Esfuerzo estimado: 3 horas ideal

Esfuerzo real: 2 horas

**Lecciones de metodologías utilizadas**

Esfuerzo estimado: 2 horas ideal

Esfuerzo real: 2 horas

**Conclusiones sobre lo realizado en el proyecto:**

Esfuerzo estimado: 2 horas ideal

Esfuerzo real: